# Kupní smlouva č. 00352/2025/OIVZ/24

„Kyberbezpečnost - zvýšení dostupnosti a odolnosti IS – 2. část - Provozní monitoring a logování, zálohování, licencování“

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“)

smluvní strany

# Kupující:			Městská část Praha 7

zastoupený: 			Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 				00063754

bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:			27 – 2000870339/0800

telefon: 			220 144 000

e-mail:  			cizinskyj@praha7.cz

(dále jako „Kupující“)

a

Prodávající:			CDC Data s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Zdeňka Strapinová, prokurista

sídlo/místo podnikání:	Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice, 617 00 Brno

IČO:				25344609

DIČ:				CZ25344609

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27639

bankovní spojení:		ČSOB, a.s.

číslo účtu:			196439591/0300

telefon:			538 700 555

e-mail:				zdenka.strapinova@cdc.cz

(dále jako „Prodávající“)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato Kupní smlouva č. 00352/2025/OIVZ/24 (dále také jako „Kupní smlouva“ nebo „smlouva“) je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0483/25-R z jednání č. 46 ze dne 9. 9. 2025.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preambule

Tato Kupní smlouva se uzavírá pro splnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu na dodávky a služby s názvem „Kyberbezpečnost - zvýšení dostupnosti a odolnosti IS – 2. část - Provozní monitoring a logování, zálohování, licencování“ (dále jen „VZ“). Kupní smlouva se uzavírá v souladu s nabídkou Prodávajícího ze dne 22. 8. 2025, který splnil všechny zadávací podmínky. Podle výsledku hodnocení nabídek byla nabídka Kupujícího vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Prodávající současně prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Kupní smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění a pro tyto činnosti je plně kvalifikován.

Čl. 1

Účel a předmět smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zvýšení dostupnosti serverových služeb a zajištění spolehlivosti celého IS/IT rozšířením stávajícího HW a SW vybavení a tím zefektivnění správy informačního systému zadavatele, dohled a logování provozu, a jejich posílení vůči kybernetickým útokům ve smyslu požadavků směrnice Evropské unie NIS2.

  - Předmětem této Kupní smlouvy je pořízení Log managementu (HW a SW) pro sběr, uchování a vyhodnocování logů. Dále pořízení zálohovacího SW včetně HW, pro automatizované zálohování a obnovu kritických systémů, upgrade a rozšíření stávajícího řešení pokrytí sídla zadavatele signálem wi-fi a pořízení uživatelských licencí, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených v technické specifikaci (Příloha č. 2 této smlouvy) a splňující požadavky chystané úpravy zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti dané směrnicí Evropské unie NIS2, platné od 16. ledna 2023. Předmětem plnění je i implementace SW a poskytnutí služeb spočívající v proškolením IT personálu v sídle Kupujícího k zajištění spolehlivého provozu a dohledu všech provozovaných systémů IS/IT. Konkrétně se jedná o dodávku a instalaci HW a SW v rozsahu:

- Log management – SW s HW zajištující potřebné logování a ukládání dat na požadovanou dobu. Systém musí umožňovat retenci minimálně 365 dní při průměrném příjmu 3 tisíce EPS (events per seccond).

- Zálohování – SW pro automatizované zálohování a snadnou obnovu záloh včetně potřebného HW vybavení, zařízení NAS.

- Wi-fi routery – rozšíření a upgrade stávajícího řešení pokrytí sídla úřadu wi-fi sítí.

- Dodávka příslušenství a kabelů.

- Provedení instalačních prací, dodání, konfigurace, kompletace, školení v délce 20 MD (man-day).

- Licence -  pořízení 300 trvalých licencí Windows server 2025 CAL USER.

- předložení návrhu servisní smlouvy s minimálními požadavky na technickou podporu dodavatele s reakcí 8 hodin a započetím prací do 24 hodin na období 48 měsíců od dokončení a předání díla. Požadavek na servis bude zadán na helpdesk dodavatele. Dodavateli bude umožněn vzdálený přístup do sítě zadavatele. Technická podpora musí být schopna vyřešit problémy a incidenty na dodaném HW i SW, včetně opětovné konfigurace dodaného HW i SW. Požadavky na součinnost dodavatele mohou být i formou telefonických konzultací, minimální účtovaný čas bude 15 minut.

  - Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze této Kupní smlouvy č. 2 s názvem „Technická specifikace - min. požadavky“.

  - Součástí dodávky je dále zejména:

- doprava předmětu koupě do místa plnění,

- instalace (napojení na přívody elektro), montáž, odzkoušení a ověření funkčnosti dodaného zařízení, uvedení do provozu a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby předmět koupě mohl plnit sjednaný účel v místě užívání, včetně platných revizí, a zaškolení obsluhy.

- dodávka bude realizováno v nejvyšší normové jakosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a doporučenými předpisy a metodikami,

- ekologická likvidace odpadů vzniklých při dodávce a instalaci.

  - Předmětem Kupní smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě specifikovány, ale o kterých Prodávající věděl, anebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení dodávky a služeb daného druhu třeba a dále, které jsou s řádným provedením dodávky nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe při dodávce a instalaci výrobků obdobného charakteru.

  - Přesná cenová specifikace dodávky je uvedena v příloze této Kupní smlouvy č. 1 „Cenová specifikace – nabídka“.

  - Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat a nainstalovat řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Kupní smlouvou a jejími přílohami a platnými technickými normami.

  - Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za něj v této Kupní smlouvě sjednanou kupní cenu.

  - Kupující je oprávněn požadovat změny předmětu koupě s tím, že tyto změny budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této Kupní smlouvě. Smluvní strany se v tomto případě zavazují postupovat v souladu s touto Kupní smlouvou a s § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).

  - Jakékoliv změny předmětu koupě podle odst. 1.2 tohoto článku nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu oprávněného zástupce Kupujícího, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna Kupní smlouvy sjednána dodatkem ke Kupní smlouvě dle čl. 9. odst. 9.5 této Kupní smlouvy.

  - Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu IROP s názvem „Zvýšení dostupnosti a odolnosti informačních systémů provozovaných v rámci Úřadu městské části Praha 7“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_010/0002694.

Čl. 2

Cena předmětu koupě

  - Kupní cena byla stanovena jako nejvýše přípustná a v souladu s platnými cenovými předpisy na základě celkového součtu oceněných jednotlivých položek předmětu koupě a prací uvedených v příloze č. 1 „Cenová specifikace - nabídka“ smlouvy:

| 1. Etapa - Dodávka a instalace Log managementu, HW a SW pro zálohování, wi-fi routerů vč. upgradu a rozšíření stávajícího řešení, vč. instalačních prací, dodání, konfigurace, kompletace, školení | 2.962.738,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Etapa - Licence Microsoft Windows Server CAL 2025 CZ user | 294.000,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 3.256.738,00 Kč |
| DPH 21% | 683.914,98 Kč |
| Cena celkem s DPH | 3.940.652,98 Kč |

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s balením a dopravou do místa plnění, cena zahrnuje veškeré profesní náklady Prodávajícího, nutné k dodávce celého předmětu plnění v rozsahu a v kvalitě a s parametry specifikovanými v příloze č. 2 této Kupní smlouvy. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Čl. 3

Platební podmínky

  - Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou v čl. 2 této Kupní smlouvy na základě daňového dokladu – faktur zaslaných Prodávajícím na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn fakturovat po jednotlivých etapách dodávku dle této Kupní smlouvy specifikovanou v čl. 1 této Kupní smlouvy.

  - Splatnost faktur je 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění, číslo této Kupní smlouvy a nedílnou součástí faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí dodávky dle čl. 5 této Kupní smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje vystavit vždy po dodání předmětu plnění jednotlivých etap daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dodávka se považuje za uskutečněnou dnem oboustranně podepsaným protokolem o předání a převzetí dodávky dle této Kupní smlouvy.

  - Faktura musí obsahovat údaj o tom, že předmět veřejné zakázky je realizován v rámci projektu IROP s názvem „Zvýšení dostupnosti a odolnosti informačních systémů provozovaných v rámci Úřadu městské části Praha 7“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_010/0002694“.

  - Smluvní strany se dohodly na zajištění závazku Prodávajícího řádně dodat předmět koupě, a to formou zádržného ve výši 10 % z ceny dodávky Etapy č. 1. Fakturace za Etapu č. 1 bude vystavena ve výši 90 % z ceny dodávky této etapy bez DPH. Zbylých 10 % z ceny dodávky této etapy bude vyplaceno na základě konečné faktury po předání dodávky realizované v rámci Etapy č. 1 bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí dodávky a služeb. Pokud Kupující převezme dodávku, na které se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání dodávky, uhradí Kupující zádržné až po odstranění všech vad a nedodělků. O odstranění vad bude vyhotoven písemný protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání.

  - Fakturace a platba po dodání předmětu plnění Etapy č. 2 proběhne v plné výši na základě protokolu o předání a převzetí všech 300 uživatelských licencí.

  - Zádržné bude uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení s úhradou – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení doplněného nebo nového daňového dokladu /faktury Kupujícímu.

  - Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu zálohu.

Čl. 4

Místo plnění, dodací lhůta

  - Místo plnění

Místem plnění je sídlo Prodávajícího a sídlo Kupujícího. Místem předání je sídlo Kupujícího tj. Městské části Praha 7, na adrese U Průhonu 1338/38, Praha 7.

  - Doba plnění

Termín zahájení plnění:	den účinnosti smlouvy (předpoklad 22. 9. 2025),

Lhůta plnění veřejné zakázky:	9 týdnů od zahájení plnění s tím, že je lhůta plnění dále členěna na 2 Etapy:

1.	Etapa - Dodávka a instalace Log managementu, HW a SW pro zálohování, wi-fi routerů vč. upgradu a rozšíření stávajícího řešení, vč. instalačních prací, dodání, konfigurace, kompletace, školení			9 týdnů od zahájení plnění

2.	Etapa - Licence Microsoft Windows Server CAL 2025 CZ USER

do 14 dnů od účinnosti smlouvy

Dodávka HW a SW v rámci plnění celého předmětu koupě včetně implementace a proškolení personálu musí být dokončena nejpozději do 30. 11. 2025.

Čl. 5

Práva a povinnosti Smluvních stran

  - Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo přechází na Kupujícího dnem předání a převzetí dodávky v místě plnění dle čl. 4 odst. 4.1 této Kupní smlouvy, což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

  - Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat předmět plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení do místa určeného Kupujícím a jednotlivé komponenty smontovat, nainstalovat SW a zaškolit obsluhu. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu náležitou součinnost.

  - Kupující má právo kontroly dodávky dle této Kupní smlouvy kdykoliv v průběhu dodávky a montáží. Kontrola se soustředí na jakost a provedení dodávky.

  - Prodávající se zavazuje předložit nejpozději 10 dnů před předáním kompletní dodávky dle této Kupní smlouvy návrh servisní smlouvy na poskytování technické podpory na 48 měsíců ode dne předání kompletní dodávky, která bude projednána a oboustranně odsouhlasena oběma smluvními stranami. Bez předložení tohoto návrhu servisní smlouvy nelze považovat dodávku za kompletní. Návrh servisní smlouvy bude obsahovat minimální požadavky na technickou podporu prodávajícího s reakcí 8 hodin a započetím prací do 24 hodin na období 48 měsíců od dokončení a předání kompletní dodávky. Požadavek na servis bude zadán na helpdesk prodávajícího. Prodávajícímu bude umožněn vzdálený přístup do sítě kupujícího. Technická podpora musí být schopna vyřešit problémy a incidenty na dodaném HW i SW, včetně opětovné konfigurace dodaného HW i SW. Požadavky na součinnost Prodávajícího mohou být i formou telefonických konzultací, minimální účtovaný čas bude 15 minut.

  - Předávací protokol o předání a převzetí dodávky musí obsahovat kromě jiného soupis všech zjevných vad a nedodělků nebránících užívání při předání a termín pro jejich odstranění a soupis dokladů předávaných s dodávkou.

  - Kupující před podpisem protokolu o odevzdání a převzetí dodávky, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí, zkontroluje dodávku předmětu plnění, co do množství a kvality. Pokud předmět plnění bude při přejímce vykazovat vady nebo nebude mít vlastnosti stanovené touto Kupní smlouvou, vzniká Kupujícímu právo z vadného plnění.

    - Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

    - Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci, na odstranění vady opravou, přiměřenou slevou z kupní ceny nebo odstoupením od Kupní smlouvy, a to podle své volby, kterou sdělí Prodávající při oznámení vady plnění.

    - Neodstraní-li Prodávající vady věci v dohodnutém čase nebo odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

  - Kupující se zavazuje Prodávajícímu zajistit vstup na místo plnění a možnost provádění dodávky a montáže dle této Kupní smlouvy. Po ukončení dodávky je Prodávající povinen vyklidit pracoviště nejpozději ke dni předání dodávky dle této Kupní smlouvy.

  - Prodávající je povinen dodržovat podmínky ochrany a bezpečnosti při práci.

  - Prodávající při podpisu této Kupní smlouvy se zavazuje prokázat, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností. Prodávající je povinen udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Prodávající se zavazuje pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti od data účinnosti této Kupní smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Kupní smlouvy a kdykoli po tuto dobu na výzvu Kupujícího udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti prokázat.

  - Kupující požaduje po Prodávajícím při plnění této veřejné zakázky dodržovat následující zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména při uplatňování pravidel na podporu důstojných pracovních podmínek, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce.

Uplatnění pravidel odpovědného plnění veřejné zakázky:

      - Podpora důstojných pracovních podmínek, včasné platby poddodavatelům

Prodávající se zavazuje, že při provádění díla pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

      - Environmentálně odpovědné zadávání

Kupující požaduje, aby odpad vzniklý při plnění díla byl v maximální míře recyklován a nabídnut k dalšímu smysluplnému využití.

      - Inovace

Prodávající dodává zařízení dle požadavku Kupujícího, které zvyšuje bezpečnost provozu díky automatizovanému zálohování na diskové pole, vybavuje úřad systémem pro sběr, uchovávání a vyhodnocování logů, modernizuje wi-fi síť upgradem zastaralých síťových prvků.

Čl. 6

Záruční doba

- Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodávku specifikovanou v čl. 1 této Kupní smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na HW a SW Log managementu a diskové pole (zálohování), konkrétní požadavky na záruku jsou specifikovány v Technické specifikaci – min. požadavky, která je přílohou č. 2 této smlouvy). Na ostatní produkty se vztahuje záruka za jakost dle OZ. Záruka počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání celé dodávky bez vad Kupujícímu.

- Prodávající zaručuje Kupujícímu, že dodávka dle této Kupní smlouvy si po dobu poskytnuté záruky zachová své obvyklé vlastnosti a vlastnosti deklarované v technických listech a může po celou dobu sloužit účelu, ke kterému je určena.

- V případě výskytu vad předmětu plnění po dobu poskytnuté záruky za jakost dle  odst. 6.1 tohoto článku oznámí Kupující prokazatelně tyto vady Prodávajícímu. Prodávající je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení vady Kupujícím, případně  v jiném, oběma stranami prokazatelně odsouhlaseném termínu. Za písemné oznámení se považuje prokazatelné zaslání oznámení vady e-mailem. O odstranění vad vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Kontaktní osoba pro hlášení závad na straně Prodávajícího: milan.bryx@cdc.cz.

Čl. 7

Sankční ujednání

  - V případě nedodržení termínu dokončení dodávky dle čl. 4 odst. 4.2 této Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení. Prodávající není v prodlení s plněním a nevzniká mu povinnost k úhradě smluvní pokuty, dojde-li k prodlení z důvodů na straně Kupujícího.

  - V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad nebránících užívání uvedených v protokolu o předání a převzetí dodávky nebo vad reklamovaných po dobu poskytnuté záruky za jakost dle čl. 6 této Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení v každém jednotlivém případě.

  - V případě, že Prodávající ve smyslu čl. 5., odst. 5. 10 této smlouvy na výzvu Kupujícího neprokáže trvání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající v takovém případě povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

  - V případě, že Prodávající ve smyslu čl. 5, odst. 5. 4 této smlouvy nepředloží Kupujícímu návrh příslušné servisní smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předložením této smlouvy.

  - V případě, že Prodávající nevyklidí pracoviště ve lhůtě dohodnuté v čl. 5 odst. 5.6 této Kupní smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení s vrácením pracoviště.

  - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávající povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzený.

  - V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. 2 a 3 Kupní smlouvy, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Kupujícího vůči Prodávajícímu vzniklých při plnění závazků a ujednání této Kupní smlouvy je přípustné.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, která může být účtována v plné výši.

  - V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění dle této Kupní smlouvy déle než 15 dní, je Kupující oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením se Kupní smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Prodávajícímu.

Čl. 8

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

  - Prodávající odpovídá za to, že platby poskytované Kupujícím dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

  - Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Prodávající není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, která je z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za Prodávajícího kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

  - Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

  - Prodávající je povinen Kupujícího bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Prodávající dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající je současně povinen kdykoliv poskytnout Kupujícímu bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

  - Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je Kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Prodávajícího vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

  - Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

- Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění této Kupní smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Kupní smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Kupní smlouvy byl uveřejněn na Profilu zadavatele dle ZZVZ.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Kupní smlouvy a konstatují, že v Kupní smlouvě nejsou informace, které nemohou být uveřejněny podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny a doplňky této Kupní smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Kupující je oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit pohledávky či jejich části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu. Prodávající je oprávněn postoupit pohledávky či jejich části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.

- Případné spory z této Kupní smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Kupní smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ZZVZ.

- Smluvní strany si vzájemně doručují na adresy uvedené v záhlaví této Kupní smlouvy nebo na aktuální adresu sídla smluvní strany nebo datovou schránkou. V případě doručování datovou schránkou platí, že nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem lhůty.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Kupní smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Kupní smlouvy.

- V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Kupní smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Kupní smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Kupní smlouvy zůstal zachován.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 OZ se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Kupní smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

- Dle § 1765 OZ na sebe Prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Kupní smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn domáhat se změny Kupní smlouvy v tomto smyslu u soudu.

- Prodávající se zavazuje, že při dodávce neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

- Oprávněné osoby za Kupujícího:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Kupujícího:

- Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, tel.: 220 144 000, e-mail: cizinskyj@praha7.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech změny smlouvy za Kupujícího:

- Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ, tel.: 603 770 889, e-mail: pochmannovah@praha7.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Kupujícího:

-	Vojtěch Tomíček, vedoucí odboru IT, tel.: 776 268 014, e-mail: tomicekv@praha7.cz

- 	Lukáš Cajthaml, informatik odboru IT, tel.: 737 887 112, e-mail: cajthamll@praha7.cz

- Oprávněné osoby za Prodávajícího:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Prodávajícího:

- Ing. Zdeňka Strapinová, prokurista, tel. 583 700 555, e-mail: zdenka.strapinova@cdc.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Prodávajícího:

- Milan Bryx, tel. 603 833 861, e-mail: milan.bryx@cdc.cz

- Pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními OZ a ostatními souvisejícími právními předpisy.

- Tato Kupní smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží Kupující a 2 Prodávající.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Kupní smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Kupní smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Kupní smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

- Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto Kupní smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

- Kupující jako zpracovatel  je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Prodávajícího (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to  kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této Kupní smlouvy po celou dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Kupní smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 5 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Kupující je oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku z Kupní smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 216 ZZVZ.

- Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou:

Příloha č. 1	Cenová specifikace - nabídka

Příloha č. 2       	Technická specifikace - min. požadavky

Příloha č. 3	Seznam k poddodavatelskému systému

Příloha č. 4 	Harmonogram provádění

V Praze dne ……………2025		V ……….dne …………2025

Kupující:		Prodávající:

………………………… 	 	 ……………………..

Městská část Praha 7		CDC Data s.r.o.

Mgr. Jan Čižinský		Ing. Zdeňka Strapinová

starosta